2017年市管城市道路步行自行车系统整治工程施工监理招标

招 标 文 件

招标人：北京市城市道路养护管理中心

招标代理机构：北京康顺通工程项目管理有限公司

二○一七年八月

目录

第一章   招标公告	2

投标人须知前附表	4

第二章   投标人须知	6

第三章  施工监理合同书	15

第四章  建设工程廉政合同	31

第五章  施工监理规范	34

第六章  施工技术规范	34

第七章  投标文件及格式	35

第八章  附件	37

# 第一章   招标公告

2017年市管城市道路步行自行车系统整治工程施工监理招标公告

1. 招标条件

本招标项目2017年市管城市道路步行自行车系统整治工程已列入北京市交通委路政局2017年度城市道路养护投资计划并批准建设，项目建设单位为北京市城市道路养护管理中心，建设资金来源政府投资，项目出资比例为全额出资，招标人为北京市城市道路养护管理中心。项目已具备招标条件，现对该项目的施工监理进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况

为积极推行步行自行车系统治理工作，结合往年治理工作情况，2017年拟以市二环至四环地区联络线道路为治理重点，优先解决交通拥堵严重及出行需求旺盛地区步行骑行设施问题，提升道路服务品质。针对朝阳路、朝阳北路等27条道路，163.2公里步行自行车系统进行治理，提升步行自行车出行环境，形成慢行系统路网。本工程主要施工内容为：彩色路面铺装、旧路铣刨，病害处理，新建路面结构，新建人行步道、路缘石、改移雨水口等工作内容。

2.2招标范围：施工监理标招标范围为2017年市管城市道路步行自行车系统整治工程施工图设计范围内全部内容的施工监理。

2.3标段划分：本项目划分为1个监理标段。

2.4预计施工监理服务期：项目实施起至缺陷责任期结束。

2.5主要工作内容2017年市管城市道路步行自行车系统整治工程的质量、安全、进度、文明施工等全过程监理和业主授权委托的各项施工监理工作。

3.投标人资格要求：

监理单位应具备建设部颁发的有效的工程监理企业甲级资质证书（市政公用工程监理甲级），企业年检合格、信誉良好。本次招标不接受联合体投标。

4.报名方式及条件

4.1 报名方式：各投标单位须在本公告指定地点、时间现场报名，否则报名无效。

4.2 报名条件：现场报名需提供以下资料

（1）企业营业执照副本原件、企业营业执照复印件并加盖公章；

（2）法人授权委托书及被授权人身份证原件、身份证复印件并加盖公章；

（3）建设部颁发的有效市政公用工程监理甲级资质证书副本原件、复印件并加盖公章。

（4）本次招标不接受联合体投标。

4.3报名及购买标书时间：2017年8月17日至2017年8月22日每日上午9:00至11:00、下午1:00至4:00（北京时间）。

4.4报名及购买标书地点：北京康顺通工程项目管理有限公司（北京亦庄经济技术开发区BDA国际企业大道48-1号）。

4.5招标文件成本费用：招标文件收取费用200元人民币，图纸收取费用1800元。

5.投标文件的递交及相关事宜

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2017年9月7日10时00分，投标人应于当日8时30分至10时00分将投标文件递交至北京交通建设招投标服务中心（丰台区潘家庙222号）。

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.联系方式

招标人：北京市城市道路养护管理中心

地址：北京市丰台区南三环西路19号

邮编：100069

联系人：杨扬

电话：010-63570760

传真：010-63570760

招标代理机构：北京康顺通工程项目管理有限公司

地址：北京亦庄经济技术开发区景园北街BDA国际企业大道C48-1

邮编：100176

电话：010-67856833转24、25

传真：010-67856781

联系人：白云浩、王明雨

# 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 招标项目名称：2017年市管城市道路步行自行车系统整治工程 |
| 2 | 招标范围：本次招标划分为_ 1 _个监理标段 |
| 3 | 资金来源：市财政 |
| 4 | 招标人：北京市城市道路养护管理中心 地址：北京市丰台区南三环西路19号 邮编：100069 联系人：杨扬 电话：010-63570760 传真：010-63570760 |
| 5 | 招标代理机构：北京康顺通工程项目管理有限公司 地址：北京亦庄经济技术开发区景园北街BDA国际企业大道C48-1 邮编：100176 电话：010-67856833转24、25 传真：010-67856781 网址：www.bjkstgc.com 联系人：白云浩、王明雨 |
| 6 | 踏勘现场：投标人自行组织考察现场 |
| 7 | 标前会议时间：不组织 |
| 8 | 本工程投资估算: 32466298元 |
| 9 | 本工程监理费最高限价: 990000元 |
| 10 | 监理服务期要求：105日历天 |
| 11 | 投标有效期：从开标之日起60天 |
| 12 | 投标文件份数：一份正本，三份副本 |
| 13 | 投标文件递交截止时间：2017年9月 7日10时00分 递交地点：北京交通建设招投标服务中心 地址：北京市丰台区潘家庙222号北京市道路工程质量监督站内 |
| 14 | 投标文件开标时间: 2017年9月 7日10时00分 开标地点:北京交通建设招投标服务中心 地址：北京市丰台区潘家庙222号北京市道路工程质量监督站内 |
| 15 | 评标方法及标准：综合评估法，详见附件二 |
| 16 | 中标人在收到中标通知书后14天内与甲方签订合同协议书 |
| 17 | 严格贯彻执行北京市交通委员会路政局关于沥青混凝土路面旧料回收利用有关工作的通知(京交路计发〔2015〕25号)的要求。强化沥青混凝土旧料的循环利用，监理人对沥青混凝土路面旧料回收的全过程进行监督。 |
| 18 | 严格贯彻执行北京市交通委员会路政局关于做好公路养护大修工程沥青混凝土路面旧料回收利用工作的通知(京交路公养发〔2015〕56号)的要求。加强沥青混凝土路面旧料回收再利用施工过程管理，强化重要工序及质量控制要点的监管，保障工程质量。 |
| 19 | 严格贯彻执行北京市道路工程造价定额管理站《关于调整路面沥青混合料旧料指导价格的通知》（路造价字【2016】4号）的要求。 |
| 20 | 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号） |
| 21 | 《住房城乡建设部办公厅关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》（建办标[2016]4号） |
| 22 | 北京市住房和城乡建设委员会关于印发《关于建筑业营业税改征增值税调整北京市建设工程计价依据的实施意见》的通知（京建发〔2016〕116号） |
| 23 | 《北京市交通委员会路政局关于进一步加强沥青混凝土旧料回收利用有关工作的通知》（京交路计发〔2016〕130号） |

# 第二章   投标人须知

### 第一条工程概况

1.1工程项目说明

本招标文件适用于以下工程监理项目：

2017年市管城市道路步行自行车系统整治工程施工监理

本监理标段包括 4个施工标：2017年市管城市道路步行自行车系统整治工程1标、2017年市管城市道路步行自行车系统整治工程2标、2017年市管城市道路步行自行车系统整治工程3标、2017年市管城市道路步行自行车系统整治工程4标

1.2工程概况说明：

为积极推行步行自行车系统治理工作，结合往年治理工作情况，2017年拟以市二环至四环地区联络线道路为治理重点，优先解决交通拥堵严重及出行需求旺盛地区步行骑行设施问题，提升道路服务品质。针对朝阳路、朝阳北路等27条道路，163.2公里步行自行车系统进行治理，提升步行自行车出行环境，形成慢行系统路网。本工程主要施工内容为：彩色路面铺装、旧路铣刨，病害处理，新建路面结构，新建人行步道、路缘石、改移雨水口等工作内容。

1.3投资来源

1.3.1本项目的资金来源：市财政。

1.3.2投标报价和中标后的监理酬金均以人民币结算和支付。

1.4监理服务期：105日历天

### 第二条招标方式

2.1本次招标采用公开招标方式。

### 第三条招标人

3.1招标人：北京市城市道路养护管理中心。

### 第四条投标人资质及人员要求

4.1投标人应满足以下要求：

监理单位应具备建设部颁发的有效的工程监理企业甲级资质证书（市政公用工程监理甲级），企业年检合格、信誉良好。本次招标不接受联合体投标。

4.2本项目所报人员要求

4.2.1本项目所报人员必须包含：

总监理工程师：1名（中级以上职称，具有监理工程师证书）

总监代表：1名（中级以上职称，具有监理工程师证书）

道路工程师：4名（中级以上职称，具有监理工程师证书）

监理员：12名（具有监理培训证书）

合约工程师：1名（中级以上职称，具有注册造价工程师证书）

试验检测工程师：1名（初级以上职称，具有相应上岗资格证书）

4.2.2投标人所报人员数量、资质应满足工程监理需要，且各专业人员相应配备齐全。

4.2.3总监理工程师、总监代表、道路工程师、合约工程师、试验检测工程师为监理人员中的主要人员。投标人所报的主要人员应与实际投入现场人员相一致。如要更换主要人员,须经业主批准。主要人员更换不得超过一人。其他人员更换不得超过所报人员的20%。

4.2.4如果主要人员更换超过一人或其他人员更换超过20%，则扣减监理服务费1%。

4.3投标人资质、营业执照、人员证件、业绩等证明资料在正本中需用彩色扫描件。

### 第五条投标费用

5.1投标人在投标过程中发生的一切费用，无论中标与否，均由投标人自负。

### 第六条招标文件

6.1招标文件包含下述内容：

6.1.1投标人须知前附表

6.1.2投标人须知

6.1.3施工监理合同书

6.1.4工程监理廉政责任书

6.1.5合同格式

6.1.6施工监理规范

6.1.7施工技术规范

6.1.8投标文件及格式

6.1.9附件

投标人应详细阅读并全面理解招标文件的全部内容。

6.2招标文件的澄清

投标人如要求招标人对招标文件的内容进行澄清，应在递交投标文件截止之日16天前按招标文件中规定的地址以书面（传真）的方式通知招标人或招标代理机构。凡在招标文件规定时间内提出澄清的问题，招标人均将予以答复。招标人的答复将发送给所有已购买招标文件的投标人，投标人应在收到后6小时内以书面或传真的形式，向招标人确认签收。如以补遗书的形式发布澄清函，则该补遗书与招标文件具有同等法律效力。

6.3现场考察和标前会议

6.3.1招标人不组织现场勘察，由投标人自行组织前往考察。

6.3.2投标人对工程现场和周围环境进行现场考察，以获取有关投标准备和签署本监理合同所需要的资料。考察现场的费用由投标人承担。

6.3.3招标人准许投标人及其代表为了考察而进入工程现场和有关场地，但是投标人及其代表应当对现场考察而引起的人身伤亡、财产的损失或者损坏以及任何其它损失、损坏的费用负责，招标人不负任何责任。

6.3.4本项目不组织标前会。

6.4招标文件的修改

6.4.1招标人如果需要对招标文件进行修改，且该修改可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止日期前15天以书面形式通知所有投标人。

6.4.2该修改文件是招标文件的组成部分，具有法律约束作用。投标人应当以书面方式确认收到的修改文件。

6.4.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

6.4.4为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件或因可能出现的各种情况，招标人可能酌情推迟投标文件的截止时间和开标时间。

### 第七条投标文件的编制

7.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

7.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

7.3投标文件的组成

7.3.1投标文件共分为一、二两册。第一册《投标书》由资格后审部分、经济部分、商务部分组成，第二册为《监理大纲》按照附件一表3《监理大纲内容及编写说明》进行编制。

提醒投标人注意：监理大纲实行“暗标”评审。投标人应严格按照以下规定对监理大纲进行编制，否则其投标将被拒绝：

1）监理大纲正本封面应按招标文件格式要求加盖公章，并由法定代表人或其授权代理人签字。（详见附件三-监理大纲封面-1。）

2）监理大纲副本的封底必须为A4空白纸，封面按照附件三-监理大纲封面-2进行编制，封面、封底均为白色。

3）监理大纲正本内容，监理大纲副本封面、内容均不得出现可识别投标人身份的任何字符与徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、以往工程名称、投标人独有的企业标准名称或编号）等内容。

4）《监理大纲》正文文本必须满足如下要求：

全文采用Microsoft-Word版本打印；

纸张：A4白色复印纸，必须单面黑白打印；

字体：中文字体为“仿宋—GB2312”、西文字体为“TimesNewRoman”；各章节标题不需加黑加粗；

字号：标题四号；其他（页脚除外）：小四；

行距：固定值22磅；

页边距：上边2.5cm，其余均为2.0cm；

字间距：标准；

页眉：无；

页脚：只准出现页码，页码采用阿拉伯数字格式，字体为“TimesNewRoman”，字号为“小五”，设在页脚对中的位置，页码应当连续，不得分章或节单独编码；

各章节之间须分页编排，且不得加隔页纸，不得分册装订。

7.3.2投标文件应包括下列内容：

7.3.2.1资格后审内容：

（1）企业资格必要合格条件

A、授权书委托书（见附件一表1）；

B、企业法人资格；需提供的资料：投标单位企业营业执照副本（彩色扫描件，并加盖公章）；

C、企业资质等级；需提供的资料：投标单位监理资质证书（彩色扫描件，并加盖公章）；

D、投标申请人须在招标公告规定的报名投标的截止时间前报名投标。

E、企业经营状况；没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态，需提供的资料：加盖法人印章和法定代表人签字的承诺书证明；

F、体系认证；需提供的资料：企业ISO9000系列质量体系认证证书（彩色扫描件，并加盖公章）；

G、企业信用和生产情况；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量、安全问题，需提供的资料；加盖法人印章和法定代表人签字的承诺书证明。

7.3.2.2经济部分：

（1）投标书：监理投标报价。

7.3.2.3商务部分：

（1）拟派本项目监理人员汇总表（见附件一表4-1）

（2）拟任本项目总监理工程师资格表（见附件一表5-1）

（3）项目总监任命书（见附件一表5-2）

（4）拟派本项目的总监代表一览表（见附件一表6-1）

（5）拟派本项目的道路工程师一览表（见附件一表7-1）

（6）拟派本项目的合约工程师一览表（见附件一表8-1）

（7）拟派本项目的试验检测工程师一览表（见附件一表9-1）

（8）监理单位综合情况一览表（见附件一表11）

（9）近三年来已完成的类似工程监理项目一览表（“类似工程”是指城市道路大中修工程。）（见附件一表12）

（10）投标单位目前正在监理的工程项目一览表（见附件一表13）

（11）投标单位近三年获得荣誉称号及质量认证情况（彩色扫描件，并加盖公章）（见附件一表14）

（12）如委托有关单位对本工程进行试验检测，须在投标文件中明释其单位名称和资质等级。

7.3.2.4监理大纲：

（1）质量控制；

（2）进度控制；

（3）造价控制；

（4）安全文明施工及环境保护管理；

（5）专项方案监理措施；

（6）拟在本项目现场使用的主要仪器、设备一览表（见附件一表10）

投标人递交的投标文件按照本文件第七章《投标文件及格式》进行编制，必要时，投标人可以按照同样格式加以扩展。

### 第八条监理费用投标

8.1投标人的监理费用为在监理服务期内，监理单位按照合同规定的范围所提供全部服务所需要的费用总和。投标人应报出本项目每个单位工程的监理报价。

8.2投标报价中包括完成与本项目有关的其它监理服务费用和技术咨询服务报酬以及试验费用。招标人不再另行支付其它费用。

8.3如投标人所报的投标价格（含单位工程）超过相应监理最高限价，其投标文件将被拒绝。监理费用投标价格请根据本章第一条中所列的投资估算，参考2007年5月1日开始施行的发改价格[2007]670号《建设工程监理与相关服务收费管理规定》确定投标报价。

在中标后，如因规划调整等原因导致本项目发生重大变更或取消时，监理单位应无条件服从。监理费用双方协商确定。

8.4本次招标不接受任何形式的调价函。

8.5如投标人的投标报价大小写不一致时，以大写为准。

### 第九条投标文件的有效期

9.1投标文件的有效期为从开标之日起60天，在此期限内，所有的投标文件均保持有效。

9.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此投标人应予以书面答复。

### 第十条投标文件的签署

10.1投标人应当向招标人提供一式四份投标文件（包括第一册《投标书》和第二册《监理大纲》），其中一份为正本，三份为副本，当正本与副本不一致时，以正本为准。

10.2投标文件一律打印，第一册《投标书》由投标人的法定代表人或者其授权的代理人签署并加盖公章，并将法人授权委托书附在其内。

10.3投标文件的任何一页均不得涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，不论任何原因造成的，投标人必须在改动处盖章（监理大纲除外）。

10.4投标文件正本应有不间断连续页码。

10.5第一册《投标书》正本需逐页小签，如未进行逐页小签，则该投标文件将被拒绝。

### 第十一条投标文件的送达

11.1投标文件的密封

11.1.1投标文件包装必须使用内外两层包封，第一册《投标书》和第二册《监理大纲》分别包封（为内层包封）；然后将第一册和第二册装在一个大信封中（为外层包封）。其内、外包封均要进行密封，未按要求密封的投标文件不予签收。

11.1.2外包封所写的项目名称要与所投项目名称保持一致，如不一致，该投标文件将被拒绝接收。

11.2投标文件的截止日期

11.2.1投标人于2017年9月7日10时00分前,将投标文件报送到北京交通建设招投标服务中心。

11.2.2招标人或招标代理人届时派专人接收投标文件。

11.3迟到的投标文件

超过11.2.1款规定时间以后送达的投标文件，招标人将不予接收。

11.4投标文件的更改与撤回

11.4.1在递交投标文件截止日期以前，允许投标人更改或者撤回投标文件，此种要求必须书面提出，并且经投标文件签字人签署。

11.4.2在投标文件有效期内，投标文件不得更改或者撤回。

### 第十二条开标与评标

12.1开标日期及地点：见《投标人须知前附表》。

12.2投标人的法定代表人或者其授权代理人参加开标会，应携带本人身份证原件及复印件一份并须单独提交一份其可参加开标会议的授权书。

12.3对符合要求的投标文件进行开标，开标会由招标代理主持。

12.4在开标会上，招标人将当场对已签收的所有投标文件进行开封，并核查各投标文件的包封、签署、盖章。

12.5在进行上述核查后，招标代理将当场宣读投标文件中所标明的投标报价。若宣读的结果与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经有关人员当场核查确认后，由招标代理重新宣读；若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认结果，其法定代表人或其授权代理人应在开标记录上签字。

根据《关于在工程招标中告知废标原因等事项的通知》（京交路建发[2010]375号文）的规定，中标公示结束后，中标通知书发出时，招标人将以书面形式将招标结果通知所有投标人，同时告知该投标人的投标文件评审得分、排序，如该投标人投标文件被评审委员会判定为投标无效，同时告知其投标无效的原因。

12.6开标会在北京交通建设招投标服务中心进行，并邀请相关监督单位进行现场监督。

12.7评标办法：综合评估法，详见附件二。

12.8评标过程中评标委员会有权要求投标人澄清或者说明其投标文件中含义不明确的内容，但是有关的澄清或者说明不允许对报价或者其它实质性内容进行更改。

12.9中标通知书

招标人确定中标人后，将向中标的投标人发出中标通知书。

根据《关于在工程招标中告知废标原因等事项的通知》京交路建发[2010]375号文的规定，中标公示结束后，中标通知书发出时，招标人将以书面形式将招标结果通知所有投标人，同时告知该投标人的投标文件评审得分、排序，如该投标人投标文件被评审委员会判定为投标无效，同时告知其投标无效的原因。

12.10合同订立

12.10.1在收到中标通知书14天内，中标人应当与招标人订立委托监理合同。如果中标人不能按规定与招标人签署合同协议书，该中标人将被取消中标资格。

12.10.2合同文本采用本市颁布的监理合同示范文本及本招标文件中所附合同专用条款。

12.11不正当竞争与纪律

12.11.1严禁投标人向参与招标、评标工作的有关人员行贿，使其泄露一切与招标、评标工作的有关信息。在招标、评标工作期间，不得邀请参与招标、评标工作的有关人员到投标人单位参观考察或出席投标人主办的或赞助的任何活动。

12.11.2投标人在投标过程中严禁互相串通、结盟，损害招标的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他投标人参与正当投标。

12.11.3如果发现投标人有上述不正当行为，将取消其投标资格或中标资格。

# 第三章  施工监理合同书

## 第一部分合同协议书

2017年市管城市道路步行自行车系统整治工程施工监理

合同书

甲方：北京市城市道路养护管理中心

乙方：

2017年   月

招标人北京市城市道路养护管理中心与监理人经协商一致，签订本合同。

一、招标人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：

工程地点：

工程规模：

监理服务期：

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《合同通用条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

- 合同协议书；

- 中标通知书；

- 投标函；

- 合同专用条件；

- 合同通用条件；

- 技术标准及规范；

- 在实施过程中双方共同签署的其他文件。

四、监理人向招标人承诺，按照本合同的规定，承担合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、招标人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

六、合同形式：固定总价合同

金额 人民币（大写）：           元（￥          元）

本合同自________年_______月_______日开始实施，至_______年_______月______日完成。

| 招标人：（签章） | 监理人：（签章） |
| --- | --- |
| 住所：北京市丰台区南三环西路19号 | 住所： |
| 法定代表人：（签章） | 法定代表人：（签章） |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |

本合同一式______份，具有同等法律效力，双方各执_____份。

本合同签订于：_______年_______月_______日

## 第二部分合同通用条件

### 第一条词语定义、适用语言和法规

1.1下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义。

（一）“工程”是指招标人委托实施监理的工程。

（二）“招标人”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的一方，以及其合法继承人。

（三）“监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

（四）“监理机构”是指监理单位派驻本工程现场实施监理业务的组织。

（五）“第三方”是指除招标人、监理单位以外与工程建设有关的当事人。

（六）“工程建设监理”分为正常的监理工作、附加工作和额外工作。

（七）“日”是指任何一个午夜至下一个夜间的时间段。

（八）“月”是根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期前一天的时间段。

1.2工程建设监理合同适用的法规是国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或者工程所在地的地方法规、地方规章。

1.3监理合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

### 第二条监理单位的义务

2.1向招标人报送委派总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。

2.2监理机构在履行本合同义务的期间，应当运用合理的技能，认真勤奋地工作。帮助招标人实现合同预定的目标，公正地维护各方的合法权益。

2.3监理机构使用招标人提供的设施和物品属于招标人的财产，在监理工作完成或者中止时，应当将其设施和剩余的物品库存清单提交给招标人，并且按照合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。

2.4在本合同期内或者合同中止后，未征得有关方同意，不得泄漏与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。

2.5严格贯彻执行北京市交通委员会路政局关于沥青混凝土路面旧料回收利用有关工作的通知(京交路计发〔2015〕25号)的要求。强化沥青混凝土旧料的循环利用，监理人对沥青混凝土路面旧料回收的全过程进行监督。

做好沥青旧料现场铣刨、计量、回收并保证全部运至选定的料厂等全部工作。

（1）审查承包人上报的沥青混凝土旧料回收方案及环保措施，确保承包人的技术方案符合相关技术规范要求且确实可行。监督承包人使其施工过程中严格按照此方案执行。

（2）确保沥青混凝土旧料的合理利用，不用于路基填筑、土方换填。

（3）沥青混凝土旧料必须回收，保证旧料全部运至选定的料厂，不得采用其他方式处理。

2.6严格贯彻执行北京市交通委员会路政局关于做好公路养护大修工程沥青混凝土路面旧料回收利用工作的通知(京交路公养发〔2015〕56号)的要求。加强沥青混凝土路面旧料回收再利用施工过程管理，强化重要工序及质量控制要点的监管，保障工程质量。

### 第三条招标人的义务

3.1招标人应当在双方约定时间内免费向监理机构提供与本工程有关的监理机构所需要的工程资料。

招标人应当向监理机构提供招标人与承建商签订的施工合同(副本)以及分包合同和订货合同。

3.2招标人应当在约定的时间内就监理单位书面提交并且要求作出决定的一切事宜作出书面决定。逾期应当视为招标人同意。

3.3招标人应当授权一名熟悉本工程情况、能迅速作出决定的常驻代表负责与监理单位联系。更换常驻代表要提前通知监理单位。

3.4招标人应当授权监理单位的监理权利，以及监理机构主要成员的职能分工及时书面通知已选定的第三方。

3.5招标人应当为监理机构提供如下资料：

（1）与本工程合作的生产厂家的名录。

（2）与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

3.6招标人免费向监理机构提供合同专用条件约定的设施，其中监理单位自备的设施，招标人给予合理的经济补偿。

3.7如果双方约定，由招标人免费向监理机构提供职员和服务人员，则应当在监理合同专用条件中增加与此相应的条款。

### 第四条监理单位的权利

4.1招标人在委托的工程范围内，授予监理单位以下监理权利：

（一）选择工程总设计单位和施工总承包单位的建议权；

（二）选择工程设计分包和施工分包单位的确认权与否定权；

（三）有关工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求等的建议权；

（四）对于涉及工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则提出建议，并且向招标人提出书面报告。如果由于拟提出的建议会提高工程造价或者延长工期，应当事先取得招标人的同意；

（五）工程施工组织设计和技术方案按照保质量、保工期和降低成本的原则，提出审查意见并且及时通知承建商，同时向招标人提出书面报告。如果由于拟提出的建议会提高工程造价或者延长工期，应当事先取得招标人的同意；

（六）对工程建设有关的协作单位组织协调的主持权，重要协调事项应当事先向招标人报告；

（七）监理单位发布开工令、停工令和复工令应当事先向招标人报告，如果在紧急情况下未能事先报告时，则应当在24小时内向招标人作出书面报告；

（八）工程上使用的材料设备和施工质量的检验权和确认权，对于不符合设计要求及国家质量标准的材料设备，有权通知承建商停止使用或者更换；不符合规范和质量标准的工序、分项、分部工程的不安全的施工作业，有权通知承建商停工整改或者返工。承建商取得监理机构复工今后才能复工；

（九）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或者超过工程承包合同规定的竣工期限的签认权；

（十）在工程承包合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及结算工程款的复核确认权与否定权。未经监理机构签字确认，招标人不支付工程款。

（十一）在监理过程中如果发现承建商工作不力，监理机构有权提出调换有关人员的建议。

4.2监理机构在招标人授权下，可以对任何第三方合同规定的条款提出变更建议。

4.3在委托的工程范围内，招标人或者第三方对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当招标人和第三方发生争议时，监理机构应当根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当其双方的争议由政府建设行政主管部门或者仲裁机关进行调解和仲裁时，应当提供作证的事实材料。

### 第五条招标人的权利

5.1招标人有选定工程总设计单位和总承包单位，以及与其订立合同的签订权。

5.2招标人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

5.3监理单位调换总监理工程师应当事先征得招标人同意。

5.4招标人有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务内的专项报告。

5.5招标人有权要求监理单位更换不称职的监理人员，直至中止合同。

### 第六条监理单位的责任

6.1监理单位的责任期即监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或者延误而超过约定的日期，双方应当进一步约定相应延长的合同期。

6.2监理单位在责任期内，应当履行监理合同中约定的义务。如果由于监理工程师对设计、施工、材料和设备等方面的直接指示或者违法行为、或者侵犯了第三方的权益引起招标人造成经济损失，应当向招标人进行赔偿。累计赔偿总额不应当超过监理酬金总数（除去税金）。触及法律的，还应当承担相应的法律责任。

6.3监理单位对招标人或者第三方违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。

因为不可抗力导致监理合同不能全部或者部分履行，监理单位不承担责任。

6.4监理单位向招标人提出补偿要求不能成立时，监理单位应当补偿由于该索赔所导致招标人的直接费用支出。

### 第七条招标人的责任

7.1招标人应当履行监理合同约定的义务，如果有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理单位造成的经济损失。

7.2招标人如果向监理单位提出的赔偿要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理单位的直接费用支出。

### 第八条合同生效、变更与中止

8.1本合同自签字之日起生效。

8.2监理单位向招标人办理完工程移交手续，施工单位和招标人已签订工程保修合同，监理单位收到监理费尾款后，本合同即告中止。

8.3由于招标人或者第三方的原因使监理工作受到阻碍或者延误，以致增加了工作量或者持续时间，则监理单位应当将此情况与可能产生的影响及时通知招标人。由此增加的工作量视为附加工作，完成监理业务的时间应当相应延长，并且得到附加酬金。

8.4在监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理单位不能全部或者部分执行监理业务时，监理单位应当立即通知招标人。该监理业务的完成应当予以延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42天的时间用于恢复执行监理业务。并按双方约定的数量支付监理酬金。

8.5当事人一方要求或者解除合同时，应当在56天前通知对方，因变更或者解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任外，应当有责任方负责赔偿。

变更或者解除合同的通知或者协议应当采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

8.6监理单位在应当获得监理酬金之日起30天内仍未收到支付单据，而招标人又未对监理单位提出任何书面意见时，或者根据本条第8.3款、8.4款已暂停执行监理业务时限超过半年时，监理单位可向招标人发出终止合同的通知，如果终止监理合同的通知发出后14天内未得到招标人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二次通知发出后42天内仍未得到招标人答复，可终止合同，或者自行暂停或者继续暂停执行全部或者部分监理业务。

8.7监理单位由于非自己的原因而暂停或者终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的时间和酬金。

8.8合同的协议终止并不影响各方应当有的权利和应当承担的责任。

8.9工程施工中，路面旧料回收数量以现场确认为准，且误差不超过设计工程量的10%，超过误差范围的应履行设计变更程序，详细说明原因，并由项目管理单位、设计单位、监理单位、施工单位共同确认后，方可计入工程决算。

### 第九条监理酬金

9.1正常的监理业务、附加工作和额外工作的酬金，按照监理合同专用条件约定的方法计取，并按照约定的时间和数额支付。

9.2如果招标人在规定的支付期限内未付监理酬金,自规定支付之时起，应当向监理单位补偿应当支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行贷款利息率乘以拖欠酬金时间计算。

9.3支付监理酬金所采用的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

9.4如果招标人对监理单位提交的支付通知书中酬金或者部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理单位发出异议的通知，但是招标人不得拖延其他无异议酬金项目的支付。

### 第十条其它

10.1委托的工程建设监理所必要的监理人员出外考察、材料复试费，所需费用应当由招标人负责解决或者报销。

10.2监理单位如果必须加聘专家咨询或者协助，在监理业务范围内其费用由监理单位承担，监理业务范围以外或者招标人需要，其费用由招标人承担。

10.3监理机构在监理工作中提出的合理化建议，使招标人得到了经济效益，招标人将给予适当奖励。

10.4未经过对方的书面同意，无论招标人或者监理单位均不得转让合同约定的权力与义务。

10.5除招标人书面同意外，监理单位及职员不应当接受监理合同约定以外的与监理工程项目有关的报酬。

监理单位不得参与可能与合同规定的与招标人的利益相冲突的任何活动。

### 第十一条争议的解决

11.1因为违反或者终止合同而引起的对损失和损害的赔偿，招标人与监理单位之间应当协商解决，如果未能达成一致，可以提交主管部门协调，仍然不能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁或者向人民法院起诉。

## 第三部分合同专用条件

### 第二条监理单位的义务：

本条补充第2.7款：

2.7 对本工程的视频监控系统建设、运行使用进行监督。

### 第九条 监理酬金

本条补充第9.5款：

9.5本项目采用计量软件完成相关工作，软件费用监理人自行承担，并视为已包含在监理酬金中。

### 第十二条本合同适用的法规及监理依据：

1.本工程监理投标书和中标通知书；

2.项目法人与承包人签定的正式合同、协议及附件；

3.工程设计图纸及说明；

4.施工合同工程量清单及说明；

5.工程合同指定的标准图纸、技术规范、工程质量评定标准、试验

规程等；

6.本工程的地质勘测报告；

7. 国家、建设部、交通部、北京市颁布的有关建设监理及工程质量的法规、法令；

8.项目法人与监理单位签定的工程建设监理合同；

9.往来文件和会议纪要；

10.其它有效文件。

### 第十三条监理服务范围和工作内容

本合同监理服务范围为：监理工程师办公室所辖项目内承包人承担的工程项目。

本合同监理工作内容为：在项目法人及其派出机构的指导下，对所辖项目的全部工程进行质量控制、进度控制、费用控制、合同管理、安全文明施工及环境保护管理、信息管理和工作协调；同时对缺陷责任期的工作承担监理服务责任。

### 第十四条外部条件

外部条件包括：

1.招标人协助监理人协调本工程的外部关系，建立监理服务所需的信息通道；

2.避免监理单位根据监理合同履行监理服务而导致的第三方的收费（不含税金）；

3.解决非监理单位原因而发生意外事件时，监理工作人员的遣返和相关事宜。

第十五条招标人在监理合同签字生效后，在取得相关文件、资料后10天内，向监理人免费提供下述文件、资料：

1.招标人与承包人签订的合同协议书与合同文件1份；

2.招标人与承包人共同确认的已标价的工程数量清单及其说明1份；

3.与本工程有关的协作单位、配合单位的名录；

4.施工招、投标文件及随路建设管线情况。

5.其它有效文件。

第十六条招标人应当在7天内就监理单位书面提交并要求做出决定的事宜做出书面答复。

第十七条招标人免费向监理机构提交如下设施：

1.办公室用房及设施：无

2.生活用房：无

3.通信设备：无

4.监理人自行解决现场办公设施、交通车辆、通信设备、伙食均由监理人自备，其费用已列入监理费之内。

第十八条招标人免费向监理机构提供人员：无。

第十九条监理人的失职赔偿

监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失：

1、由于工程质量差造成人民来信或社会投诉，经调查属实的，扣除合同总价的百分之一；

2、领导批示，新闻媒体曝光，并在社会造成恶劣影响的，扣除合同总价的百分之三；

3、道路桥梁在大修期间由于监理管理不到位的原因出现安全事故，发生人员伤亡或车辆损坏，并在社会上造成恶劣影响的，扣除合同总价的百分之五；并附连带民事赔偿责任。

4、监理单位在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失：赔偿金=直接经济损失×酬金比率（扣除税金）。

第二十条招标人同意按以下的计算方法支付、时间与金额，支付监理单位的酬金：

监理费用为。

监理费支付，预付款30%，其后分期支付。

支付的前提条件：监理人已按合同要求全面完成当期工作，否则委托人有权根据完成情况酌情扣减。

附加工作酬金：无

额外工作酬金：无

在中标后，如因规划调整等原因导致大修道路发生重大变更或取消时，监理单位应无条件服从。监理费用双方协商确定。

第二十一条双方同意用人民币支付酬金。

第二十二条工程建设监理合同在履行过程中发生争议时，招标人与监理单位应当及时协商解决。协商不成时，双方愿意提请北京仲裁委员会根据其仲裁规则仲裁（双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可以向人民法院起诉）。

第二十三条其它专用条款

（一）监理服务内容

本条所列的监理服务各阶段内的具体监理工作，应参照北京市《建设工程监理规程》的内容，并根据本工程的具体情况予以补充。

1.按期编报、修改、完成监理规划及计划，经业主批准后全面落实；

2.熟悉合同文件，了解施工现场，在认真学习合同文件、工作程序、工作标准和管理办法并在图纸会审的基础上，由监理办指定的责任人，负责组织监理人员以分项工程为单位，进行监理工作交底，认真填写图纸会审记录和监理工作交底记录；

3.组织交桩和设计交底工作，审查承包人提交的复测成果和施工图设计，按时批复承包人报送的文件；

4.审核承包人授权的常驻现场代表的资质，以及其它派驻到现场的主要技术、管理人员的资质，督促承包人建立质量保证体系，工程中核查承包人的质量保证体系，以确保其质量保证体系切实可行并落实到实处；

5.主持召开第一次工地会议，按照委托人的规定和要求召开常规工地会议、监理会议，认真做好会议记录，按时下发会议纪要；

6.在承包人的施工方案、进度计划、永久性工程材料、基准点复核及其它有关证明资料合规、齐备的前提下，发布开（复）工令，批准单项工程开工报告；

7.验收承包人的工地试验室，审核其人员资质；

8.建立现场监理的试验、检测工作体系，配备相应的现场试验、检测设备和工具。按照规定的项目与频率，独立开展监理的试验、检测工作；要求监理单位必须具备相应试验室，若没有，应委托甲级试验室进行试验；在签订监理合同后，应提供委托试验合同；

9.审批承包人拟用于本工程的原始材料、成套设备的品质以及工艺试验和标准试验，对各种进场工程材料进行确认；

10.审查承包人拟用本工程的机械装备的性能与数量，对机械设备的进出场情况予以动态的监督和记录；

11.审批承包人的施工方案，尤其是沥青混凝土摊铺施工和步道施工的专项方案，并及时检查落实情况和可行性，上报发包人；

12.审查分包合同和分包人的资质，控制重要外购成品件或半成品件的质量；

13.审批承包人提交的总体进度计划，组织分解委托人批准的总体工程进度计划和委托人下发的阶段工程进度计划，并监督承包人按计划实施。核批承包人的修正计划，按时填报周、月进度统计表，当进度严重滞后于计划时，要及时反馈或处理；

14.要求承包人按照合同条款、技术规范和监理程序进行施工，通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量；在沥青混合料生产过程中，向沥青混合料生产厂家派驻人员进行现场旁站并做好记录，作为计量支付的基础依据；

15.按验评标准规定的检验项目和检验频率，对工程质量进行实测实量的验收。重点部位要求全频率验收，验收后应认真填写工序质量验收单及有关记录；

16.开展监理的预控工作，通过文件发放、会议交流、现场指导等手段，减少或避免不合格品及质量事故的出现，对委托人明确的必须旁站的工程项目实施全过程旁站监理，同时做好旁站记录；

17.调查、处理工程质量缺陷和事故，对工程实施过程中发生或发现的质量事故与质量缺陷，要及时填写质量事故（缺陷）报告单报委托人，出现重大质量事故时，除了督促承包人按规定上报有关部门，还要按照委托人要求参与事件的处理；

18.发布监理指令：根据合同文件和委托人授权，对于承包人施工过程中出现的违约行为，及时签发监理指令，对其进行警告、制止或处理；

19.在承包人自保体系失效、质量失控、监理程序落实不利等违约行为出现时，经请示业主后发布停工指令，并敦促承包人及时整改；在承包人报送整改报告和复工申请并经监理人员现场核实后签发复工令；

20.清单核算：依据工程量清单及其说明，按分项工程对工程量清单进行核算，及时、准确地完成清单核算成果表；

21.计量与支付：依据合同文件和程序要求，对承包人提交的中间计量单和月支付报审表进行认真审核，及时填写中间计量审批单、月计量汇总报审表，签发中期支付凭证并报委托人审批，配合业主完成工程量现场确认工作；

22.受理承包人、设计单位提出的工程变更意向，驳回不能成立的工程变更申请，审核、处理符合要求的变更申请，编制变更令并报业主审批后发布；

23.对工程施工中有可能引起索赔事件的相关情况，如：人员、设备、施工工艺、环境等予以关注和记录，受理索赔、分包等合同事宜，根据合同规定进行评估和处理后，报委托人批准；

24.根据合同规定处理违约事件，协调争端，以及在仲裁过程中作证；

25.按照业主规定的格式、内容、要求和期限，编制监理周报、监理月报、支付月报或其它报表，经监理工程师审批后报业主；

26.建立上墙图表和工作台帐，并实施动态管理：监理单位应在进场后5天内建立组织机构框图、监理机构各岗位职责、工程平面图、关键部位平面或断面图、管线位置关系图和工程形象进度图、工程进度，工程月进度计划、实际进度统计对照表等。对于监理工作过程中产生对各种文件、指令、记录或资料，要认真做好收发登记和统计分析，并建立控制性台帐；

27.对承包人的交工申请、结算申请进行评估，组织对拟交工工程的检查和初验，审核竣工结算（包括变更洽商）；

28.负责施工现场安全、文明施工、环保工作的检查，监督执行各项安全规章制度及各种安全生产指示，指导和监督承包人完善各项安全措施、突发预案、交通导行方案的制定、审批、落实等。监督施工单位在施工期间道路设施维护及时、确保行人车辆通行安全。

29.签交工证书并报业主审批；

30.督促、检查承包人按工程管理部门和业主的要求编制竣工文件；

31.编制工程监理报告；

32.制定缺陷责任期的工作计划，实施缺陷责任期的监理工作；

33.签发工程缺陷责任终止证书，并报委托人审批；

34.签发最终支付证书；

35.配合委托人的竣工验收和工程移交工作；

36.内部考核：对监理人员进行内部工作考核，建立切实可行的奖罚制度，对违规的监理人员或监理行为，采取措施，限期予以改正并预防再次发生；

37．监理单位负责管线掘路恢复工作内容如下：

（1）监理掘路恢复工程质量、回填质量；

（2）协调工程进程计划，检查安全施工、文明施工；

（3）全面控制随路线管线的工程质量和进度并承担责任；

（4）负责与之有关的协调工作。

38．监理工程师应按规定重点对施工过程中使用的沥青混凝土、步道缘石等主要材料进行抽检，监理独立试验抽检频率不得低于施工单位自检频率的百分之二十。

39.负责大修范围内疏堵工程的协调和配合。

40.负责本工程旧路材料回收再利用的监理工作。

（二）监理单位履约的强制性要求

1.总监理工程师、道路工程师、合约工程师、试验检测工程师为监理人员中的主要人员。为确保监理合同的正常实施，在合同期间内未经业主同意主要人员不得更换。

2.主要人员更换不得超过一人，其他人员更换不得超过所报人员的20%。

3.更换的人员应从备选人员中选取。

4．如果主要人员更换超过一人或其他人员更换超过20%，则扣减该项目相应监理服务费1%。

5.未经业主批准的人员，不得在本工程中从事监理工作；

6.施工期间每标段至少配备两名驻地专业监理人员。

7.监理人员临时离岗24小时以上，监理办必须报请业主同意，并安排资历相应人员补充岗位。

8.监理服务的考核按路政局相关考核办法执行。

9.在工程完工后28天内，报齐相关监理资料，同时检查审核施工单位按规定时限上报的工程竣工结算资料，否则按路政局相关考核办法执行。

第二十四条删除合同通用条款8.3和8.7条。

# 第四章  建设工程廉政合同

建设工程廉政合同
（项目法人与监理单位）

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，       建设工程的项目法人        （以下称甲方）与监理单位        （以下称乙方），特订立如下合同。
　　第一条 甲乙双方的权利和义务
　　（一）严格遵守党和国家有关法律及交通部的有关规定。
　　（二）严格执行        工程监理的合同文件，自觉按合同办事。
　　（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
　　（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
　　（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
　　（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
　　第二条 甲方的义务
　　（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金，有价证券和礼品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。
　　（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动;不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具等。
　　（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国处境、旅游等提供方便等。
　　（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的监理分包项目。
　　第三条 乙方义务
　　（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、礼品。
　　（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销由甲方单位或个人支付的任何费用。
　　（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。
　　（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具等。
　　（五）乙方及其工作人员不得索取或接受施工单位的礼金、有价证券和礼品，不得在施工单位报销任何应由乙方或个人支付的费用。
　　（六）乙方及其工作人员必须严格按照监理规程办事，不得与施工单位串通，损害甲方利益。
　　第四条 违约责任
　　（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
　　（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理;给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿;情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。
　　第五条 双方约定:本合同由双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查;提出在本合同规定范围内的裁定意见。
　　第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
　　第七条 本合同作为     工程监理合同的附件，与工程监理合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
　　第八条 本合同甲、乙双方各执一份，送交双方监督单位一份。

甲方单位:（盖章）　　     乙方单位:（盖章）
　　法定代表人: 　　　　　    法定代表人:
　　地址: 　　　　　　　　    地址:
　　电话: 　　　　　　　　    电话:
　　2017年  月  日           2017年  月  日

甲方监督单位:（盖章）   乙方监督单位:（盖章）

2017年  月  日          2017年  月  日

# 第五章  施工监理规范

1.本项目工程监理执行《建设工程监理规程》（DBJ01-41-2002）及国家和本市现行的有关施工的技术规范、规程和标准；

2.资料管理执行《市政基础设施工程资料管理规程》；

3.工程开工后，由监理办公室依据《建设工程监理规程》编写适合本大修工程特点的实施细则。

# 第六章  施工技术规范

1.本项目工程监理执行国家和本市现行的有关规范、规程和技术标准；

2.建设单位下发的《市管城市道路桥梁大修检修工程管理实施细则》；

3．《城市道路桥梁大修工程监理工作考核办法（试行）》；

4．《北京市市管城市道路大修工程沥青面层施工技术要求》；

5．《城市道路桥梁大修检测工程质量管理实施细则》。

6.《厂拌再生利用的回收旧料要求》

7.《花岗岩路缘石相关要求》

8.《井周处理质量控制要求》

# 第七章  投标文件及格式

投标文件共分两册，第一册为《投标书》、第二册为《监理大纲》

一、第一册《投标书》

1、经济部分

(1)投标函（见附件一表2）

2、资格后审部分

- 授权委托书（见附件一表1）

- 企业法人资格

- 企业资质等级

- 企业经营状况

- 体系认证

- 企业信用和生产情况

3、商务部分

(1)拟派本项目监理人员汇总表（见附件一表4-1）

(2)拟任本项目总监理工程师资格表（见附件一表5-1）

(3)项目总监任命书（见附件一表5-2）

(4)拟派本项目的总监代表一览表（见附件一表6-1）

(5)拟派本项目的道路工程师一览表（见附件一表7-1）

(6)拟派本项目的合约工程师一览表（见附件一表8-1）

(7)拟派本项目的试验检测工程师一览表（见附件一表9-1）

(8)监理单位综合情况一览表（见附件一表11）

(9)近三年来已完成的类似工程监理项目一览表（“类似工程”是指城市道路大中修工程）（见附件一表12）

(10)投标单位目前正在监理的工程项目一览表（见附件一表13）

(11)投标单位近三年获得荣誉称号及质量认证情况（见附件一表14）

(12)如委托有关单位对本工程进行试验检测，须在投标文件中明式其单位名称和资质等级。

二、第二册《监理大纲》

（1）按照附件一表3《监理大纲内容及编写说明》进行编写。

（2）拟在本项目现场使用的主要仪器、设备一览表（见附件一表10）

# 第八章  附件

附件一：表格

表1授权委托书

表2投标书

表3监理大纲

表4-1拟派本项目监理人员汇总表

表5-1拟任本项目总监理工程师资格表

表5-2项目总监任命书

表6-1拟任本项目总监代表资格表

表7-1拟派本项目的道路工程师一览表

表8-1拟派本项目的合约工程师一览表

表9-1拟派本项目的试验检测工程师一览表

表10 除合同二十三条（一）、监理服务内容第8款规定的实验室设备外，拟在本项目现场使用的主要仪器、设备一览表

表11 监理单位综合情况一览表

表12 近三年来已完成的类似工程项目一览表

表13 投标单位目前正在监理的工程项目一览表

表14 近三年获得荣誉称号及质量认证情况

附件二：《评标办法》

附件三：《监理大纲》封面

附件四：《中标通知书》

附件一

表1

授权委托书

本授权委托书声明：我是        （投标单位名称）的法定代表人，现授权我单位         （受委托人职务）（受委托人姓名）为我单位代理人，以我单位名义参加本工程的监理投标活动。代理人在投标及合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

本委托书有效期：2017年  月  日至2017年  月  日

代理人：＿＿＿性别：＿＿＿：年龄：

投标单位：（盖单）法定代表人：（签字/盖章）

2017年  月  日

表2

投标函

致：（ 招标人  ）：

1.我方接受贵方_______________________项目第____标段的招标文件。

2.我方经考察现场和认真研究招标文件及其它有关文件后，愿以投标总价人民币(大写)        元（￥________元）的监理费投标报价，承担本标段工程的监理工作，并遵守本招标文件中有关监理费支付的规定。

3.我方承诺在本投标文件有效期为自投标截止日起_____天，在此有效期内，本投标文件对我方具有约束力，并随时接受中标。

4.如果贵方接受我方的投标，我方保证根据合同的约定完成全部监理工作。

5.本投标书同贵方的中标通知书、双方签订的补充文件、修正文件以及涉及合同内容的有关文件将构成约束双方的合同文件。

投标单位：（盖章）

法人代表：（签字或盖章）

地址：

电话：

年   月   日

表3

监理大纲

监理大纲内容及编写说明 1、工程概述：本章节主要对拟投监理项目的工程总体概况进行描述。 2、监理工作范围：依据招标文件中规定的监理办公室服务的要求和范围的有关内容，结合本工程实际，对拟投标监理项目的监理工作安排、主要监理人员的岗位职责进行必要的阐述。 3、总监办的机构设置与人员安排通过框图形式，明确拟投监理项目的组织机构设置。 4、自备监理仪器和设备：根据监理单位自身的实力和拟投监理项目的现场工作需要，对拟投入本项目的仪器与设备做简要介绍。 5、监理工作程序：分别对质量控制、进度控制、造价控制、安全控制、合约管理、信息管理、工作协调等方面，结合监理工作的阶段划分，进行监理工作的方法与流程的详尽阐述。 6、编写专项方案监理措施，包括沥青混合料的监理措施、随路管线监理措施、病害处理、井周加固、季节施工、应急抢险、重大活动配合、慢行系统整治、疏堵工程配合等几大方面。 7、本工程监理工作的重点与难点分析，根据招标文件及现场察看，对本项目监理工作需要特别给予重视的问题逐一论述并给出解决难点的对策与方法。 8、其他建议：为更好地完成本项目的监理工作，监理单位可按照自身的实际经验，对本项目监理工作提出良好的建议。

表4-1

拟派本项目监理人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 所学专业 | 拟在本项目中担任的工作 | 相关专业资格证书及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.请附上述人员的身份证、职称证、资格证书等资料的彩色扫描件。

表5-1

拟任本项目总监理工程师资格表

投标申请人：（盖章）

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目中拟任职 |  |  | 性别 |  |  |  |
| 职称 |  |  | 专业 |  |  |  |
| 注册监理工 程师编号 |  |  | 总监证书编号 |  |  |  |
| 主要工作业绩及担任主要工作 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 负责过的主要工程 （类型、规模、金额） |  |  | 该项目中任职 |  | 建设单位 |

注：项目总监理工程师业绩的相关证明材料附后，如合同或业主证明函等。（如无证明资料，则该业绩不予计算）。

表5-2

项目总监任命书

经公司决定，现任命       同志（监理工程师注册证号：   ）为我公司______________________________项目第标段总监理工程师，在该项工程中履行总监理工程师职责。

特此任命。

聘用企业名称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

签发日期：

表6-1

拟派本项目的总监代表一览表

投标申请人：（盖章）

| 1.基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  | 本项目中拟任职 |  |  |  |
| 年龄 |  |  | 职称 |  |  |  |
| 性别 |  |  | 专业 |  |  |  |
| 为申请人 服务时间 |  |  | 学历 |  |  |  |
| 2.经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 负责过的主要工程（类型、规模、金额） |  |  | 该项目中 任职 |  | 建设单位 |

注：项目总监代表业绩的相关证明材料附后，如合同或业主证明函等。（如无证明资料，则该业绩不予计算）。

表7-1

拟派本项目的道路工程师一览表

投标申请人：（盖章）

| 1.基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  | 本项目中拟任职 |  |  |  |
| 年龄 |  |  | 职称 |  |  |  |
| 性别 |  |  | 专业 |  |  |  |
| 为申请人 服务时间 |  |  | 学历 |  |  |  |
| 2.经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 负责过的主要工程（类型、规模、金额） |  |  | 该项目中任职 |  | 建设单位 |

注：道路工程师业绩的相关证明材料附后，如合同或业主证明函等。（如无证明资料，则该业绩不予计算）。

表8-1

拟派本项目的合约工程师一览表

投标申请人：（盖章）

| 1.基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  | 本项目中拟任职 |  |  |  |
| 年龄 |  |  | 职称 |  |  |  |
| 性别 |  |  | 专业 |  |  |  |
| 为申请人 服务时间 |  |  | 学历 |  |  |  |
| 2.经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 负责过的主要工程（类型、规模、金额） |  |  | 该项目中任职 |  | 建设单位 |

注：合约工程师业绩的相关证明材料附后，如合同或业主证明函等。（如无证明资料，则该业绩不予计算）。

表9-1

拟派本项目的试验检测工程师一览表

投标申请人：（盖章）

| 1.基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  | 本项目中拟任职 |  |  |  |
| 年龄 |  |  | 职称 |  |  |  |
| 性别 |  |  | 专业 |  |  |  |
| 为申请人 服务时间 |  |  | 学历 |  |  |  |
| 2.经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 负责过的主要工程（类型、规模、金额） |  |  | 该项目中任职 |  | 建设单位 |

注：试验检测工程师业绩的相关证明材料附后，如合同或业主证明函等。（如无证明资料，则该业绩不予计算）。

表10

拟在本项目现场使用的主要仪器、检测设备一览表

| 仪器或设备名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1本表所列为除合同二十三条（一）、监理服务内容第8款规定的试验室设备以外的其他设备

表11

监理单位综合情况一览表（盖章）

| 企业营业执照（彩色扫描件附后） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业主管单位 |  |  |  |  |
| 企业组建时间 |  |  |  |  |
| 企业地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 联系电话 |  |
| 联系人及职务 |  |  | 开户银行 |  |
| 企业资质等级证书（彩色扫描件附后） |  |  |  |  |
| 企业人员状况 |  |  |  |  |
| 企业总人数：人 |  | 在册工程技术人员：人 |  |  |
| 其中：监理人员：人 |  | 其中：高级职称：人 |  |  |
| 管理人员：人 |  | 中级职称：人 |  |  |
| 后勤人员：人 |  | 初级职称：人 |  |  |
|  |  | 国家注册监理工程师、合约工程师：人 |  |  |
|  |  | 地方注册监理工程师：人 |  |  |
| 企业固定资产总额：约万元 其中：设备：台，计算机：台，测量仪器：台。 |  |  |  |  |

表12

近三年已完成类似工程监理项目汇总表（盖章）

表12-1

| 工程名称 |  | 工程规模 | 完成时间 | 建设单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1. 本表中所列项目应与《近三年已完成类似工程监理项目情况表》中所列项目一一对应且内容一致。

近三年已完成类似工程监理项目情况表（盖章）

表12-2

第    项/ 共   项

| 工程名称 |  | 工程规模 | 完成时间 | 建设单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1.请附已完监理工程的监理合同或工程业主出具的评价意见表的彩色扫描件。

2.“类似工程”是指城市道路大中修工程。

3. 每张表格只填写一个项目，项目数量和项目序号应与12-1表对应。

表13

目前正在监理的工程项目一览表（盖章）

| 工程名称 |  | 结构类型 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 目前进度 | 项目总监 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：请附所报正在监理工程的监理合同的彩色扫描件附后。

表14

近三年获得荣誉称号及质量认证情况

注：正本中附所获荣誉证书的彩色扫描件，并加盖公章

附ISO9000系列质量体系认证证书彩色扫描件，并加盖公章

附件二

评标办法

1、为保证评标的公平和公正，维护招标投标活动当事人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、国家发展计划委员会等七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》等有关规定，结合本项目招标文件要求，特制定《2017年市管城市道路步行自行车系统整治工程施工监理招标评标办法》。

2、评标委员会与评标

2.1招标人依法组建评标委员会。评标委员会由招标人和有关技术、经济专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济专家人数不少于评标专家总人数的2/3。本项目技术、经济专家从北京市人事局评标专家库中抽取。

2.2评标委员会负责对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

2.3评标委员会按照本办法，对进入详细评标的投标文件进行独立评标打分，按评标委员会成员分值算术计算出的数值即为投标人的得分，依据投标人得分多少确定其排名次序，按得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3、评标的内容与程序

3.1 评标的内容包括对技术部分和商务部分的评审和比较。

3.2 评标程序如下：

（1）组建评标委员会

（2）评委预备会

（3）分值分布

（4）监理大纲评审

（5）初步评审

（6）商务部分和监理报价的详细评审

（7）推荐中标候选人

（8）出具评标报告

4   分值分布

本项目评标采用综合评分的方法，满分分值为100分，分布如下：

| 商务标得分 | 满分29分 |
| --- | --- |
| 监理报价得分 | 满分20分 |
| 监理大纲得分 | 满分51分 |
| 总分 | 满分100分 |

投标人最终得分=商务标得分+监理报价得分+监理大纲得分

5   监理大纲评审

监理大纲为暗标评审，评审工作开始前，招标人将指定专人负责编制监理大纲暗标编码，并就暗标编码与投标人的对应关系做好暗标记录。暗标编码按随机方式编制。在评标委员会全体成员均完成暗标部分评审并对评审结果进行汇总和签字确认后，招标人方可向评标委员会公布暗标记录。暗标记录公布前必须妥善保管并予以保密。

监理大纲评分标准

| 评分项目 | 标准分 | 细项及评分标准 |  |  |  |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监 理 大 纲 （51分） | 2 | 质量 控制 | 科学、合理、措施有力、有针对性 |  |  |  |  | 1-2 |
|  |  |  | 基本科学、基本合理、措施一般 |  |  |  |  | 0-1 |
|  |  |  | 不科学、不合理、措施不完整、针对性不强 |  |  |  |  | 0 |
|  | 2 | 进度 控制 | 科学、合理、措施有力 |  |  |  |  | 1-2 |
|  |  |  | 基本科学、基本合理、措施一般 |  |  |  |  | 0-1 |
|  |  |  | 不科学、不合理、措施不完整 |  |  |  |  | 0 |
|  | 2 | 合同及信息管理 | 科学、合理、措施有力 |  |  |  |  | 1-2 |
|  |  |  | 基本科学、基本合理、措施一般 |  |  |  |  | 0-1 |
|  |  |  | 不科学、不合理、措施不完整 |  |  |  |  | 0 |
|  | 2 | 安全 文明 施工 及环 境保 护管 理 | 0.5 | 安全控 制目标 |  |  | 明确 | 0-0.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 不明确 | 0 |
|  |  |  | 0.5 | 对岗位人员安全施工有具体要求 |  |  | 要求具体、明确 | 0-0.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 要求欠具体、欠明确 | 0 |
|  |  |  | 1 | 安全监督管理措施 |  |  | 科学、合理、完整，完全符合现行工程安全标准 | 0.5-1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 基本科学、合理、完整，基本符合现行工程安全标准 | 0-0.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 不科学、不合理、不完整，不符合现行工程安全标准 | 0 |
|  | 8 | 重难点分析 | 8 | 对本项目重难点分析准确、全面，监理措施合理、有较强的针对性 |  |  |  | 6-8 |
|  |  |  |  | 对本项目重难点分析基本准确、较全面，监理措施有一定的针对性 |  |  |  | 1-5 |
|  |  |  |  | 重难点分析不合理，监理措施无针对性 |  |  |  | 0 |
|  | 33 | 专项方案监理措施 | 10 |  | 彩色路面铺装的监理措施 | 科学、合理、措施有力 |  | 6-10 |
|  |  |  |  |  |  | 基本科学、基本合理、措施一般 |  | 1-5 |
|  |  |  |  |  |  | 不科学、不合理、措施不完整 |  | 0 |
|  |  |  | 4 |  | 旧路铣刨，病害处理，新建路面结构的监理措施 | 科学、合理、措施有力 |  | 3-4 |
|  |  |  |  |  |  | 基本科学、基本合理、措施一般 |  | 1-2 |
|  |  |  |  |  |  | 不科学、不合理、措施不完整 |  | 0 |
|  |  |  | 8 |  | 新建、维修人行步道、路缘石、改移雨水口的监理措施 | 科学、合理、措施有力 |  | 5-8 |
|  |  |  |  |  |  | 基本科学、基本合理、措施一般 |  | 1-4 |
|  |  |  |  |  |  | 不科学、不合理、措施不完整 |  | 0 |
|  |  |  | 2 |  | 季节施工 | 科学、合理、措施有力 |  | 1-2 |
|  |  |  |  |  |  | 基本科学、基本合理、措施一般 |  | 0-1 |
|  |  |  |  |  |  | 不科学、不合理、措施不完整 |  | 0 |
|  |  |  | 2 |  | 应急抢险 | 科学、合理、措施有力 |  | 1-2 |
|  |  |  |  |  |  | 基本科学、基本合理、措施一般 |  | 0-1 |
|  |  |  |  |  |  | 不科学、不合理、措施不完整 |  | 0 |
|  |  |  | 2 |  | 重大活动配合 | 科学、合理、措施有力 |  | 1-2 |
|  |  |  |  |  |  | 基本科学、基本合理、措施一般 |  | 0-1 |
|  |  |  |  |  |  | 不科学、不合理、措施不完整 |  | 0 |
|  |  |  | 5 |  | 疏堵工程配合 | 科学、合理、措施有力 |  | 4-5 |
|  |  |  |  |  |  | 基本科学、基本合理、措施一般 |  | 2-3 |
|  |  |  |  |  |  | 不科学、不合理、措施不完整 |  | 0-1 |
|  | 2 | 拟投入检测设备 | 2 |  | 按照提供的设备满足工程检测要求的响应程度评分 |  |  | 0-2 |
| 本表总计 | 51分 |  |  |  |  |  |  |  |

5、初步评审

5.1  监理大纲评审结束后，评标委员会将对投标人及投标文件的有效性进行初步评审。投标人及投标文件出现下列情形之一的，其投标将被否决，初审不合格，不再进入详细评标：

（1）投标文件未按照本招标文件的要求装订的；

（2）投标文件有关内容未按规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的，或有授权代表签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

（3）投标文件填报的工程名称或标段序号与所投工程或标段序号不一致的

（4）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（5）投标文件中标明的投标人与报名时登记的投标人在名称和组织结构上存在实质性差别的；

（6）投标人与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（8）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本项目投标的，相关投标均无效；

（8）投标人不符合招标文件规定的资格条件的；

（9）未响应招标文件的实质性要求和条件的；

（10）投标有效期不足的；

（11）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；

（12）投标报价超出投标限价的；

（13）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

（14）以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；

（15）以他人名义投标，或者以其他方式弄虚作假；

（16）符合国家及北京市相关法律法规规定的其它投标无效情形的。

6投标文件的澄清

6.1  如评标委员会对投标文件有疑问，可以向投标人发出书面澄清函。投标人应对澄清函中的问题进行逐一书面解答，并由投标人授权代表签字，按照评标委员会要求的时间提交。如投标人不提交对澄清函的书面解答或其书面解答不为评标委员会接受，其投标有可能被拒绝。

7商务标和监理报价的评审打分

7.1  评标委员将对所有通过初步审查的投标文件，进行商务标和监理报价的评审和打分。

7.2  投标报价的算术性修正

评标委员会将对通过初步评审的投标人的投标报价进行校核，并对其中的算术性错误给予修正。修正的原则如下：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）单价金额与数量相乘与合价金额不一致的，以单价金额为准；如果单价金额有明显的小数点位置差错，应以标出的合价金额为准，同时对单价金额予以修正；

（3）合价金额累计与总价金额不一致的，以合价金额为准，修正总价金额。

7.3  算术性修正后的报价，评标时将书面通知投标人，投标人应确认算术性修正后的报价；如投标人拒绝确认则其投标文件将不予评审，招标人有权没收其投标担保。

7.4  商务部分评分标准

| 评分项目 | 标准分 | 细项及评分标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员业绩及资质 （19分） | 4 | - 总监理工程师 | 具有城市道路大中修工程5条以上(含5条)监理经验的。 | 4 |
|  |  |  | 具有城市道路大中修工程3条以上(含3条)监理经验的。 | 3 |
|  |  |  | 具有城市道路大中修工程3条以下监理经验的。 | 2 |
|  |  |  | 无城市道路大中修工程监理经验的。 | 0 |
|  | 3 | 2．总监代表 | 具有城市道路大中修工程5条以上(含5条)监理经验的。 | 3 |
|  |  |  | 具有城市道路大中修工程3条以上(含3条)监理经验的。 | 2 |
|  |  |  | 具有城市道路大中修工程3条以下监理经验的。 | 1 |
|  |  |  | 无城市道路大中修工程监理经验的。 | 0 |
|  | 4 | 3.道路工程师 | 具有城市道路大中修工程5条以上(含5条)监理经验的。 | 4 |
|  |  |  | 具有城市道路大中修工程3条以上(含3条)监理经验的。 | 3 |
|  |  |  | 具有城市道路大中修工程3条以下监理经验的。 | 2 |
|  |  |  | 无城市道路大中修工程监理经验的。 | 0 |
|  |  |  | 注： 以上评审因素适用于单个道路工程师。本项的得分为所有道路工程师得分的平均值。精确到小数点后两位，四舍五入。 |  |
|  | 2 | 4．合约工程师 | 具有城市道路大中修工程3条以上(含3条)监理经验的得2分，3条以下的不得分。 | 0-2 |
|  | 1 | 5.试验检测工程师 | 具有城市道路大中修工程3条以上(含3条)监理经验的得1分，3条以下的不得分。 | 0-1 |
|  | 5 | 6．人员资质 | 总监理工程师具有中级职称的得1分；无中级职称的不得分。 | 0-1 |
|  |  |  | 总监代表具有中级职称的得1分；无中级职称的不得分。 | 0-1 |
|  |  |  | 道路工程师具有中级职称的得1分；无中级职称的不得分。 | 0-1 |
|  |  |  | 合约工程师具有中级职称的得1分；无中级职称的不得分。 | 0-1 |
|  |  |  | 试验检测工程师具有初级职称的得1分；无初级职称的不得分 | 0-1 |
| 类似工程监理业绩 （10分） | 10 | 近三年具有城市道路大中修工程12条以上(含12条)监理经验的。 |  | 10 |
|  |  | 近三年具有城市道路大中修工程8条以上(含8条)监理经验的。 |  | 8 |
|  |  | 近三年具有城市道路大中修工程4条以上(含4条)监理经验的。 |  | 6 |
|  |  | 近三年具有城市道路大中修工程4条以下监理经验的。 |  | 2 |
|  |  | 近三年无城市道路大中修工程监理业绩的。 |  | 0 |
| 是否受到过批评或处罚 | -5 | 近三年受到过质量监督管理部门批评或处罚的扣5分 |  | -5 |
| 本表总计 | 29分 |  |  |  |

7.5   监理报价得分标准

| 评分项目 | 标准分 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理报价 | 20分 | 1、投标价格不得超过本次招标的最高限价，如超过者，其投标文件将被拒绝。 2、评标基准价为通过了符合性审查投标人的投标价格的算术平均值。 P基=（ P1+P2+……Pn）÷n 3、投标价格等于评标基准价得20分，投标价格每低于评标基准价3%的扣1分；每高于评标基准价3%的扣2分，得分结果保留两位小数。 | 0-20 |
| 本表总计 | 20分 |  |  |

8推荐中标候选人

评标委员会委员依据本评标办法，对各投标文件进行详细评审和综合打分后，将所有评委的打分算术平均后的分值即为投标人的最终得分，评标委员会按照最终得分由高到低顺序推荐1名中标候选人。综合得分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等时，以递交投标文件时间较前的投标人优先。

如经评审，出现本项目2017年市管城市道路步行自行车系统整治工程施工招标（共计4个标段）第一中标候选人和本项目施工监理标段的第一中标候选人同为一个法定代表人或者相互控股或参股或者相互任职或工作的情况，将优先推荐本项目施工标段第一中标候选人中标，施工监理标段则推荐排名第二投标人为中标候选人。

9出具评标报告

9.1  评标结束后，评标委员会应向招标人提交评标报告，评标委员会全体成员应当在评标报告上签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案。

9.2  评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

10   确定中标人

10.1 招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，依据国家和地方现行法规确定中标人，将合同授予按照本评标办法的规定，综合评分排名第一，且具有有效实施本合同能力的中标候选人。

10.2 综合评分排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件要求提交履行保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。如果没有符合评标规定的下一个中标候选人，招标人应重新招标。

11评标过程的保密

11.1开标后直至授予中标人合同为止，评标委员会成员和与评标工作有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况

11.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

11.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

附件三监理大纲封面-1

正本 （宋体-二号） 监理大纲 （宋体-初号） 投标人名称： （宋体-四号） 法定代表人或其授权代理人签字： （宋体-四号）

附件三监理大纲封面-2

副本 （宋体-二号） 监理大纲 （宋体-初号）

附件四-中标通知书格式

中标通知书

致:

根据____________________项目第   标段招标文件和你单位于2017年___月___日提交的投标文件，经评标委员会评审，现确定你单位为上述工程监理招标中标人，主要中标条件如下：

| 工程名称 |  | 工程规模 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设地址 |  |  |  |
| 中标价 | 总价：（小写） 元（大写） |  |  |

请在接到本中标通知书后14天内，到我单位签订工程监理合同。

招标人：          （盖单位章）

法定代表人：          （签字）

日   期： 年　月　日